|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta el momento, hemos cumplido con la mayoría de las actividades según lo planificado en la carta Gantt. Las tareas relacionadas con el diseño del frontend y la estructura de la base de datos se han realizado a tiempo, pero algunas partes del backend han presentado retrasos debido a problemas de integración con Firebase. Los factores que han facilitado el desarrollo incluyen la buena comunicación entre los miembros del equipo y el uso de metodologías ágiles como Scrum, mientras que la falta de experiencia previa con algunas herramientas y la carga de otras obligaciones de los integrantes han dificultado el ritmo de trabajo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades técnicas, hemos investigado tutoriales y recursos en línea para aprender más sobre Firebase y React Native. También planeamos las tareas de cada sprints relacionadas con los cultivos, la comunidad y la integración de las APIs. Además, vamos a mejorar la distribución del trabajo para que cada integrante del grupo se especialice en una parte del proyecto y así podamos avanzar más rápido en paralelo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  El trabajo ha sido positivo en cuanto a la colaboración y la motivación del equipo. Hemos logrado cumplir con los objetivos básicos y la estructura del sitio web es funcional. Sin embargo, podríamos mejorar la planificación del tiempo y asignar más horas de trabajo en conjunto para resolver problemas en tiempo real. Además, podríamos hacer más pruebas de usuario para asegurarnos de que la experiencia del cliente sea fluida. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Por ahora ninguna inquietud, solo saber si vamos avanzando bien con el proyecto y si nuestra profesora tiene algunas mejoras para la aplicación. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No, hasta ahora hemos trabajado bien en equipo donde dos integrantes se preocupan de la programación de la appmovil mientras que los restantes se preocupan de la documentación. Nos reunimos regularmente para analizar el avance, compartir actualizaciones y evaluar si es necesario realizar ajustes en la distribución de tareas. Hasta el momento, no hemos identificado nuevas actividades que deban ser reasignadas, pero mantenemos flexibilidad en caso de que surjan imprevistos o cambios en los requerimientos. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido colaborativo y hemos tenido una buena distribución de las tareas. Los aspectos positivos incluyen la disposición a ayudar cuando alguien tiene dificultades y la motivación constante. Lo que podríamos mejorar es la coordinación para reuniones presenciales, ya que muchas veces hemos tenido que postergar sesiones por incompatibilidades de horarios. |